| #### Número | #### Data/Hora | #### Última Definição | #### Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 0000001 | #### 14/08/2006 | #### 14/08/2006 |  |
| #### Políticas de melhoria contínua |  |  |  |
| ## Identificada uma imperfeição ou falha no fluxo de processo essa deve ser submetida para os Gestores KM&M avaliarem. Quando possível deve estar acompanhada de sua sugestão para adequação. ## O fluxo deve ser alterado somente com aprovação dos Gestores KM&M e deve ser institucionalizado dentro de um plano adequado. |  |  |  |
| #### Políticas de Atendimento |  |  |  |
| ## O atendimento frente as dúvidas e problemas dos usuários é feito pelos integrantes do grupo de suporte, definido pelos Gestores KM&M. ## Devem ser registrados todos os atendimentos (telefone, mensagens instantâneas, e-mails, conversas in loco, etc.) efetuados pelo grupo de suporte, no Portal KM&M, designando sua data e hora de abertura e fechamento. ## O atendimento deve ser caracterizado quanto sua severidade, de acordo com as seguintes condições: Severidade; Operacionalidade do sistema; Prazo de atendimento. 1; Interrompido ou extremamente precário, sem condições de uso.; Imediato, acionando equipe técnica disponível para atendimento. Gerar tarefa como status “Emergência”.. 2; Sistema operando, mas gerando atrasos operacionais; Deve ser analisado junto com o gerente de suporte ou responsável pelo módulo que está acontecendo o problema. Gerar a tarefa com status “Urgência”.. 3; Demais situações; A alteração ou correção deve ser analisada com o grupo responsável pelo módulo ou requisito. O prazo será definido de acordo com a disponibilidade técnico/operacional da KM&M e repassado ao cliente.. ## Todos os atendimentos registrados no Portal KM&M devem receber um aceite por parte do solicitante. Esse aceite deve ser registrado no período de 36 horas a contar do fechamento do atendimento. Após esse período, o atendimento receberá automaticamente o status de aceito. ## Todo atendimento que implique em alteração de requisitos deve passar por uma análise de impacto e custo sobre o sistema como um todo. |
| #### Políticas de treinamento |  |  |  |
| ## Todos os colaboradores devem ser treinados nos Processos KM&M. ## Todos os colaboradores devem ser treinados nas ferramentas utilizadas para execução das atividades relacionadas a projetos. Exemplo: Portal KM&M. ## O EPG, definido no projeto de Melhoria de Processos KM&M, é responsável por executar o treinamento nos Processos KM&M. ## Treinamentos em processos, ferramentas, tecnologias, entre outros, que um projeto ou a organização demande, devem ser identificados e planejados. ## Os treinamentos necessários podem ser realizados através de cursos, apresentações ou manuais. ## O Gerente de Projeto é responsável pela identificação de demandas por treinamentos da equipe do seu projeto. |  |  |  |
| #### Políticas de gerência de projetos |  |  |  |
| ## Enquanto o projeto não recebe o status de aceito, os Gestores KM&M são responsáveis por registrar os dados do projeto no Portal KM&M. ## Todo projeto que passa para a fase de planejamento, deve ter um Gerente do Projeto designado pelos Gestores KM&M. ## A partir da fase de planejamento o Gerente do Projeto é o responsável por registrar e manter no Portal KM&M o plano do projeto com todos os dados e informações pertinentes. ## O Gerente de Projeto deve ser treinado nas políticas, processos e procedimentos de gerenciamento de projetos. ## O Gerente de Projeto deve fazer o planejamento e acompanhamento do projeto com base em estimativas, custos, riscos identificados e atendimento das especificações do cliente. ## As informações do plano de projeto devem estar em conformidade com as informações levantadas na fase INICIAL do ciclo de vida (datas, custos, recursos, requisitos, entre outros). ## O plano de projeto tem como objetivo orientar o desenvolvimento do projeto e servir como base única de registro dos compromissos internos e externos à KM&M, e deve ser gerenciado e controlado. ## O plano do projeto deve ser constantemente atualizado de acordo com sua estratégia de execução. ## O Gerente de Projeto é o responsável por executar o projeto com base nos compromissos assumidos. ## O Gerente de Projeto é responsável pelas métricas das atividades dos projetos que têm como objetivo facilitar o acompanhamento e estimativas. ## O Gerente de Projeto é o responsável por negociar compromissos internos e externos à KM&M e suas alterações em relação ao projeto no que se refere ao escopo técnico. ## Os Gestores KM&M são os responsáveis por negociar compromissos externos à KM&M e suas alterações em relação ao projeto no que se refere a custo e prazo. ## Os Gestores KM&M devem aprovar o estabelecimento de novos compromissos e as alterações de compromissos externos à KM&M, referentes a escopo, prazo, prioridade e custo do projeto. ## As atividades dos projetos devem ser acompanhadas através do Portal KM&M. ## O acompanhamento das atividades dos projetos devem possuir critérios de tolerância pré-estabelecidos no plano do projeto. Ações corretivas são tomadas com base nesses critérios (replanejamento, redistribuição de atividades, entre outros). ## O Gerente de Projeto deve realizar reuniões periódicas de acompanhamento do projeto com os clientes, parceiros e fornecedores. A periodicidade dessas reuniões deve ser registrada no plano do projeto. ## O Gerente de Projeto deve realizar reuniões periódicas de acompanhamento das atividades e assuntos correlatos, com a equipe do projeto. A periodicidade dessas reuniões deve ser registrada no plano do projeto. ## Ficam definidas reuniões mensais, pré-agendadas para a última semana do mês, para os Gerentes de Projetos apresentarem aos Gestores KM&M a situação (status) dos projetos sendo executados, justificarem seus infortúnios e apresentarem seus êxitos. Esses assuntos serão pautados pelos indicadores do relatório mensal de “status do projeto”. (Montar modelo) |  |  |  |
| #### Políticas de gerência de requisitos |  |  |  |
| ## Na fase INICIAL do ciclo de vida dos projetos KM&M, são identificados: o escopo do projeto, o prazo, custo, requisitos e funcionalidades inciais. As atividades dessa fase são de responsabilidade dos Gestores KM&M. ## Para todo cliente externo uma proposta técnica-comercial dever ser encaminhada contendo as informações levantadas na fase INICIAL do ciclo de vida. ## A proposta técnica-comercial deve receber um aceite formal do cliente dentro de um prazo de 30 dias. ## Os requisitos levantados para o projeto devem ser registrados em uma matriz de rastreabilidade. ## O status dos requisitos devem ser controlados por todo o ciclo de vida do projeto pelo Gerente do Projeto. ## Papéis fundamentais para a coleta de requisito, como Fornecedores e Gestores de Requisitos, são definidos na fase INICIAL do ciclo de vida. Após o projeto entrar na fase de PLANEJAMENTO, esses papéis são registrados no plano do projeto. ## Toda alteração, inclusão ou exclusão de requisitos deve passar por uma análise formal de impacto sobre o projeto conforme fluxo de Monitoramento e Controle de Requisitos. ## Um termo de aceite é encaminhado ao cliente, pelo Gerente do Projeto, após um requisito ser implantado. Esse documento deve receber um aceite formal por parte do cliente. |  |  |  |